APSTIPRINU

Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks

(*paraksts)

Aivars Mačeks

Datums ir pēdējā pievienotā

droša elektroniskā paraksta

laika zīmoga datums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekta nosaukums | Paskaidrojuma raksta izstrāde labiekārtojuma objekta - bijušās Iecavas muižas ēkas vietas iezīmēšanai dabā |
| --- | --- |
| Adrese | Iecavas parks, Iecava, Bauskas novads |
| Pasūtītājs | Bauskas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90009116223 PVN reģistrācijas Nr. LV90009116223 Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 |
| Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs Mārtiņš Veinbergs, tel. 29425784 |

- ZEMES GABALA RAKSTUROJUMS

| 1.1. Zemes gabala kadastra Nr. | 40640102814; 40640103014 |
| --- | --- |
| 1.2. Zemes gabala īpašnieks/lietotājs | Bauskas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116223 PVN reģ. Nr. LV90009116223 Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 |
| 1.3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments | Zemesgrāmatas apliecība |
| 1.4. Zemes gabala novietne un situācija | Robežu plāns |
| 1.4.1. esošas ēkas un būves | - |
| 1.4.2. inženiertīkli | - |
| 1.5. Īpašie apstākļi | - |
| 1.5.1. arhitektūras pieminekļu aizsardzība | IR |
| 1.5.2. citi | - |
| 1.6. Zemes gabala apbūves veids | Publiskā apbūve |
| 1.7. Ierobežojumi | Īpašuma robežas, esošā infrastruktūra, koki. |

- BŪVPROJEKTĒŠANAS NOCACĪJUMI

| 2.1. Būvniecības veids | Jauna būvniecība |
| --- | --- |
| 2.2. Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 2.3. projektēšanas kārtas | Divas kārtas. I kārtā – pils pamatu kontūras atspoguļojums horizontālā plaknē (klinkers vai cits ciets segums, kas iezīmē vēsturiskos pamatus, pamatnes biezums būs ne dziļāk kā 30 cm no zemes līmeņa), nepieciešamo pazemes inženierkomunikāciju pievilkšana. Paredzēt bijušās Iecavas muižas ēkas kontūras apgaismojumu ar LED gaismekļiem. Gala iekārtu montāža (gaismekļi) paredzēta II kārtā, nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve - I kārtā. Paredzēta pieeja vides objektam no esošā gājēju celiņa. II kārtā - pils pamatu kontūras atspoguļojums vertikālā plaknē (makets - režģis, metāla balsti vai cits vertikāls/telpisks risinājums no dzīvžoga vai daudzgadīga vīteņauga). Informatīvais stends ar pils telpu arhitektūras eksplikāciju un aprakstu par to pielietojumu. Atkritumu urnas, soliņi pie izveidojamā objekta. Objekta apgaismojuma gala iekārtas. |
| 2.4. Projektēšanas risinājumu variantu skaits | Izpildītājs sagatavo divus vai vairākus vizuālos un konstruktīvos risinājumu variantus, kurus iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai. |
| 2.5. Projektēšanas laiks | 07.2022. – 10.2022. |
| 2.6. Būves grupa | I grupa |
| 2.7. Pasūtītājam saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms | Paskaidrojuma raksta vizuālais un konstruktīvais risinājums jāsaskaņo ar Bauskas novada pašvaldību. |
| 2.8. Dokumentācijas eksemplāru skaits nodošanai Pasūtītājam | Trīs paskaidrojuma raksta oriģināla eksemplāri papīra formātā; Viena kopija elektroniskā veidā DWG un PDF, izmaksu tāme EXCEL formātā. |
| 2.9. Projektēšanas uzdevuma mērķis | Jaunā būvniecība nodrošinās muižas vizuālās aprises, vides pieejamību, ergonomisku vidi. |
| 2.10. Uzdevuma sasniedzamais rezultāts | Izstrādāts un akceptēts paskaidrojuma raksts labiekārtojuma objekta - bijušās Iecavas muižas ēkas vietas iezīmēšanai dabā. |
| 2.11. Papildus nosacījumi | Paskaidrojuma rakstu izstrādāt latviešu valodā, noformēt atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu prasībām. Projekts izstrādājams saskaņā ar apstiprināto “Iecavas parka attīstības koncepciju” un izstrādāto materiālu “Iecavas muižas pamatu identificēšana”. |
| - NOSACĪJUMI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI |  |
| 3.1. Prasības paskaidrojuma raksta izstrādei | Paskaidrojuma rakstā paredzēt jaunu labiekārtojuma objektu - bijušās Iecavas muižas ēkas vietas iezīmēšanu dabā. Telpu vietās paredzēt numerāciju, kas atspoguļotā kopīgā informatīvo stendā ar pils telpu arhitektūras eksplikāciju un aprakstu par to pielietojumu. Piesaistīt ainavu arhitektu. |
| 3.2 Apgaismojums | Paredzēt bijušās Iecavas muižas ēkas kontūra apgaismojumu ar LED gaismekļiem. Izvērtēt iespēju un risinājumus izmantot arī solāro enerģiju. |
| 3.3. Pieejamība | Paredzēt pieeju vides objektam no esošā gājēju celiņa, atkritumu urnu un soliņu izbūvi pie izveidojamā objekta. |
| 3.4.Videonovērošana | Videonovērošanu pieslēgt pie esošās mākslas un mūzikas skolas, izmantojot esošo videonovērošanas sistēmu, bet ja tas nav iespējams, izprojektēt objektam jaunu novērošanas sistēmu. |
| 3.5. Labiekārtošana | Paredzēt objektā labiekārtošanas darbus. |
| 3.7. Būvdarbu apjomi un tāme | Izpildītājam jāsagatavo un paskaidrojuma rakstam jāpievieno būvdarbu apjomi un tāme. Būvdarbu apjomiem un tāmei jābūt izdalītiem atsevišķi un detalizētiem. |

- ĪPAŠIE NOTEIKUMI

| 4.1 Konstrukciju drošības prasības | Atbilstoši būvnormatīviem |
| --- | --- |
| 4.2. Inženierkomunikācijas | Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem |
| 4.3. Koku ciršanas atļauja | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” Reģ. Nr. 90000056376 Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 |
| 4.4. Elektroapgāde | Objekta apgaismošanu pieslēgt pie esošā apgaismes tīkla |
| 4.5. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. | Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem |
| 4.6. Projekta saskaņošana ar tehnisko noteikumu izsniegtajām institūcijām un būvvaldi | Izpildītājs |
| 4.7. Pasūtītājs patur sev tiesības būvprojekta izstrādes laikā veikt korekcijas projektēšanas uzdevumā, nepalielinot projektēšanas darbu izmaksas. | Izpildītājs |

- IZEJAS MATERIĀLI

| 5.1. Topogrāfiskais uzmērījums | Izpildītājs (der no www.topogrāfija.lv) |
| --- | --- |
| 5.2. “Iecavas parka attīstības koncepcija” | Pasūtītājs |
| 5.3. “Iecavas muižas pamatu identificēšana” | Pasūtītājs |
| 5.4. Tehniskie noteikumi saskaņā ar būvvaldes izsniegto paskaidrojuma raksta atzīmi. | Pasūtītājs |

Saskaņots:    Būvniecības nodaļas būvniecības speciālists  (*paraksts)	V.Remeiķis

Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja	  (*paraksts)	 I.Bramane

Būvniecības nodaļas vadītājs   		(*paraksts) 		 R.Simanovičs

Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs (*paraksts)    M.Veinbergs

*DOKUMENTS SAGATAVOTS ELEKTRONISKI, PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU